**MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | PLAN DE RIESGOS | | | | **OBJETIVO** | DISMINUIR LA CANTIDAD DE RIESGOS | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REF / ID** | **P R E - M I T I G A T I O N** | | | | **DEPARTAMENTO / UBICACIÓN** | **MITIGACIONES / ADVERTENCIAS / REMEDIOS** | **P O S T - M I T I G A T I O N** | | | |
| **RIESGO** | **GRAVEDAD DEL RIESGO** | **PROBABILIDAD DE RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **GRAVEDAD DEL RIESGO** | **PROBABILIDAD DE RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **¿ACEPTABLE PROCEDER?** |
|  |  | – ACEPTABLE  – TOLERABLE  – INDESEABLE  – INTOLERABLE | – IMPROBABLE  – POSIBLE  – PROBABLE | **– BAJO**  **– MEDIO**  **– ALTO**  **– EXTREMO** |  |  | – ACEPTABLE  – TOLERABLE  – INDESEABLE  – INTOLERABLE | – IMPROBABLE  – POSIBLE  – PROBABLE | **– BAJO**  **– MEDIO**  **– ALTO**  **– EXTREMO** | **SÍ / NO** |
| 1 | Inyección SQL | Intolerable | Posible | **Alto** | Desarrollo de Software | Usar declaraciones prediseñadas o consultas parametrizadas | Intolerable | Posible | **Medio** | **Sí** |
| 2 | Pérdida de autenticación | Intolerable | Posible | **Alto** | Desarrollo de Software | Duración limitada de sesiones | Intolerable | Posible | **Medio** | **Sí** |
| 3 | Cancelación de una comunidad “Open Source” | Indeseable | Improbable | **Extremo** | Desarrollo de Software | Elección de 2 tecnologías de respaldo | Indeseable | Improbable | **Alto** | **No** |
| 4 | Falta de fechas de entrega | Indeseable | Posible | **Extremo** | Desarrollo de Software | Creación de un calendario Gantt | Indeseable | Posible | **Alto** | **Sí** |
| 5 | Reunión de requerimientos incompleta | Indeseable | Posible | **Alto** | Desarrollo de Software | Elaboración de entrevista con el cliente | Indeseable | Posible | **Alto** | **Sí** |